RUNGFA CRM

PROJECT MASTER HANDOFF

ฉบับส่งต่อครบถ้วนสำหรับ Chat / Work → Claude Code / Codex

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| วันที่จัดทำ | 13 กรกฎาคม 2026 |
| Project | บริษัท รุ่งฟ้า รุ่งฟ้า จำกัด |
| สถานะ | Source of Truth ระดับภาพรวม |
| Latest verified stage | Stage 58K-C Runtime Smoke + Cleanup COMPLETE |

หมายเหตุ: เอกสารนี้ไม่ใช่คำสั่งแก้โค้ด และไม่แทน Git/Database pre-check เมื่อค่าใดขัดกัน ให้ใช้ Git/DB และ CURRENT_STATE_LOCK ล่าสุดเป็นหลัก

# สารบัญ

วิธีใช้เอกสารนี้และลำดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล

คำจำกัดความสถานะในเอกสาร

Executive Snapshot — สถานะโครงการ ณ วันที่ส่งต่อ

ข้อมูลธุรกิจและเป้าหมายผลิตภัณฑ์

รูปแบบการทำงานใหม่หลังย้ายแชท

Project Technical Context

สถาปัตยกรรมระบบปัจจุบัน

ระบบที่ทำแล้ว — Phase 1 / Core CRM

Phase 2 — Product Concept ที่ยืนยันแล้ว

Stage History — งานที่ทำจริงและหลักฐานสำคัญ

สถานะ Git / DB ล่าสุด — CONFIRMED CURRENT

Known Product Gaps / Residues

สิ่งที่ยังไม่ทำ / ยังไม่ถือว่าเสร็จ

ข้อห้ามและ Safety Rules

Roadmap หลักของโครงการ

วิธีสั่ง Claude Code / Codex ให้ไม่หลุดทิศ

Prompt เปิดแชทใหม่

Checklist สำหรับอัปเดต Handoff หลังจบแต่ละ Stage

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบ Handoff ฉบับนี้

Final Handoff Verdict

# วิธีใช้เอกสารนี้และลำดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เอกสารนี้คือ Project Master Handoff สำหรับย้ายการควบคุมโครงการ RUNGFA CRM จากแชทเดิมไปยังแชทใหม่ โดยรวมทั้งสถานะระบบจริง งานที่ทำเสร็จ งานที่ยังไม่เสร็จ ข้อห้าม Known Gaps ประวัติ Stage สถานะ Git/DB ล่าสุด Roadmap และวิธีสั่ง Claude Code/Codex ให้ทำงานต่ออย่างไม่หลุดทิศ

เอกสารนี้เป็น “แผนที่ใหญ่ของโครงการ” ไม่ใช่คำสั่งให้แก้โค้ดทันที และไม่แทน Git, Database หรือไฟล์ CURRENT_STATE_LOCK ที่จะจัดทำในขั้นถัดไป

| ลำดับ | แหล่งข้อมูล | ใช้ตัดสินอะไร | กฎ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Git + ไฟล์ใน Repo ปัจจุบัน | โค้ดและไฟล์จริงล่าสุด | ต้องเช็กทุกครั้งก่อนเริ่มงาน |
| 2 | Database ของ Environment ที่ระบุ | ข้อมูลจริงและ schema/function ที่ deploy | ห้ามเดาจากรายงานเก่า |
| 3 | CURRENT_STATE_LOCK.md | ค่าล่าสุดที่ตรวจและล็อกไว้ | ถ้าไม่ตรงให้ HARD STOP |
| 4 | PROJECT_MASTER_HANDOFF.md | ภาพรวม ประวัติ ข้อห้าม Roadmap | ใช้ทำความเข้าใจ ไม่ใช้แทนการ pre-check |
| 5 | ประวัติแชท/ภาพหน้าจอเก่า | หลักฐานอ้างอิงย้อนหลัง | ใช้เมื่อเอกสารหลักไม่พอเท่านั้น |

หมายเหตุ: กฎสำคัญ: ห้ามดึงค่า baseline, หมายเลข Stage หรือ commit จากความจำเมื่อสามารถตรวจจาก Repo/DB ได้

# คำจำกัดความสถานะในเอกสาร

| ป้ายสถานะ | ความหมาย |
| --- | --- |
| CONFIRMED CURRENT | ตรวจยืนยันจากรายงานล่าสุดในแชทนี้ หลัง Stage 58K-C cleanup |
| CONFIRMED HISTORICAL | เคยทำ/เคย commit/push จริง แต่ต้องเช็ก regression ก่อนใช้งานจริง |
| PARTIAL / NEEDS VERIFY | มีฐานหรือเคยทดสอบบางส่วน แต่ยังไม่ผ่าน production readiness |
| PLANNED | วิเคราะห์และกำหนดทิศทางแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าพัฒนาเสร็จ |
| DEFERRED / FROZEN | พักไว้หรือห้ามแตะระหว่างทำ Stage อื่น |
| UNKNOWN / RE-CHECK | ข้อมูลในแชทไม่พอ ต้องอ่าน Repo/DB ก่อนสรุป |

# Executive Snapshot — สถานะโครงการ ณ วันที่ส่งต่อ

RUNGFA CRM เป็นเว็บแอพภายในบริษัท รุ่งฟ้า รุ่งฟ้า จำกัด สำหรับบริหารข้อมูลลูกค้า แรงงาน นายจ้าง เอกสาร งานตอกบัตร และงานเอกสารแรงงาน โดยกำลังขยายจากระบบ Master Data/Document/Alerts ไปเป็นศูนย์กลางเตรียมเคสก่อนยื่น e-WorkPermit จริง

โครงปัจจุบันใช้ frontend หลักเป็นไฟล์ HTML ขนาดใหญ่และใช้ Supabase เป็น backend/database/storage/RPC โดยมีการแยก Staging กับ Production และมีแนวทาง SECURITY DEFINER, server-side validation, audit และ owner-aware document linking

Stage ล่าสุดที่ปิดครบคือ Stage 58K-C Runtime Smoke: owner-aware document link/unlink ครบ T1–T13 ตามขอบเขต พร้อม cleanup เอกสารทดสอบ 5 รายการบน Staging แล้ว Production ไม่ถูกแตะ และ working tree clean

| หัวข้อ | สถานะล่าสุด |
| --- | --- |
| Repo | D:\dev\claude / Git Bash: /d/dev/claude |
| Branch | feature-attendance |
| HEAD | 54680ec |
| Working tree | clean |
| Frontend หลัก | rungfar_crm_17.html |
| Local Staging HTML | rungfar_crm_17.STAGING.local.html |
| Staging Project Ref | bzwtknqvhvdmatangzqf |
| Production Project Ref | magwqolbjmwymqxelizl — ห้ามแตะจนกว่าจะอนุมัติ |
| Stage ล่าสุด | 58K-C Runtime Smoke + Mandatory Document Cleanup COMPLETE |
| สถานะ Rollout | ยังไม่ rollout 12 คน; ต้องจบ core readiness แล้วทดสอบ 2–3 คนก่อน |

# ข้อมูลธุรกิจและเป้าหมายผลิตภัณฑ์

บริษัท รุ่งฟ้า รุ่งฟ้า จำกัด ให้บริการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร งานหลักครอบคลุม Passport, CI, Visa, Work Permit, MOU, เปลี่ยนนายจ้าง, แจ้งเข้า–แจ้งออก, รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่พัก และงานตามมติ ครม. ต่าง ๆ

ระบบต้องถูกออกแบบให้พนักงานใช้ง่ายกว่า Excel ลดการพิมพ์ซ้ำ ลดเอกสารตกหล่น และทำให้ผู้บริหารเห็นงานค้าง งานพร้อมยื่น งานรอตรวจ และงานเสร็จ โดยไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าต้องเรียนระบบราชการใหม่ทั้งชุด

เป้าหมาย Phase 1: ทำระบบ CRM core ให้เสถียร ปลอดภัย ใช้งานจริงได้ ทั้ง customer/master data, document, alerts, permissions, audit, import/export, mobile/desktop และ production readiness

เป้าหมาย Phase 2: ทำ “ศูนย์กลางเตรียมงานก่อนยื่นจริง” สำหรับเคสเอกสารแรงงานตาม e-WorkPermit โดยใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกับ Phase 1

เป้าหมาย Phase 3: Customer Upload Portal/PWA, OCR, AI Assist, Document Generator และ automation เพิ่มเติม

ลำดับใช้งานจริง: ทำระบบที่เหลือให้ครบ → ทดสอบกลุ่มเล็ก 2–3 คน → แก้ปัญหา → rollout 12 ผู้ใช้จริง

# รูปแบบการทำงานใหม่หลังย้ายแชท

| บทบาท | หน้าที่หลัก | สิ่งที่ห้ามทำ |
| --- | --- | --- |
| Chat / Work | วิเคราะห์ระบบ, วาง Roadmap, ตรวจรายงาน, ออกแบบ Stage, เขียน prompt คุมงาน, อัปเดตเอกสาร Source of Truth | ไม่เดา code/DB, ไม่สั่งข้าม pre-check, ไม่ประกาศว่าเสร็จจากคำอธิบายลอย ๆ |
| Claude Code หรือ Codex — เลือกผู้ลงมือหลักทีละช่วง | อ่าน Repo, ตรวจ Git, เขียน/แก้ code, migration, test, ทำ Expected vs Actual report | ห้ามแก้พร้อมกันสอง agent บน branch เดียว, ห้าม commit/push/deploy เอง |
| ผู้ใช้ | กด UI ที่มีผลจริง, ตรวจภาพ/ผลลัพธ์, อนุมัติการ mutation, commit, push, deploy | ไม่ควรรัน SQL/คำสั่งที่ไม่รู้ environment หรือ scope |

หมายเหตุ: หลักการ: หนึ่ง Stage ใช้ผู้ลงมือหลักเพียงตัวเดียวจนปิด Stage เพื่อป้องกัน state และความเข้าใจชนกัน

# Project Technical Context

| รายการ | ค่าที่ต้องใช้ |
| --- | --- |
| Path ที่ถูกต้อง | D:\dev\claude หรือ /d/dev/claude |
| Path ที่ห้ามใช้ | C:\Users\Acer\OneDrive\Desktop\claude |
| Repository | teenamjoo-boop/rungfar-crm.git |
| Branch หลักที่ใช้งาน | feature-attendance |
| Frontend หลัก | rungfar_crm_17.html |
| Staging local copy | rungfar_crm_17.STAGING.local.html |
| Staging ref | bzwtknqvhvdmatangzqf |
| Production ref | magwqolbjmwymqxelizl |
| Latest verified HEAD | 54680ec — Add staging-only seed script for owner-aware document tests |

cd /d/dev/claude git status --short --branch git diff --check git log --oneline --decorate -10

# สถาปัตยกรรมระบบปัจจุบัน

Frontend ปัจจุบันเป็นเว็บแอพไฟล์หลักขนาดใหญ่ ซึ่งรวม UI หลายโมดูลไว้ในไฟล์เดียว จึงต้องแก้แบบจำกัดขอบเขตและทำ regression test ทุกครั้ง ไม่ควร refactor ครั้งใหญ่ระหว่างแก้ bug หรือ smoke test

Backend ใช้ Supabase Database, RPC/Functions, Storage และ audit patterns โดยข้อมูลไฟล์จริงควรอยู่ Storage ส่วน Database เก็บ metadata, owner, status, expiry, path/reference และ audit เท่านั้น

Environment แยก Staging และ Production; Staging local HTML ต้องไม่มี Production ref

RPC สำคัญใช้ SECURITY DEFINER, revoke direct access และ grant execute เฉพาะบทบาทที่กำหนด

Frontend ส่ง p_user_id/p_username ผ่าน helper เพื่อให้ backend ตรวจ identity, role และ active status

ไฟล์ต้องเปิดผ่าน signed URL ชั่วคราวและ ownership/permission check; ห้ามส่ง storage_path, file_data, base64 หรือ permanent URL ออกสู่ report/audit

Audit ของ link/unlink เป็น strict; checklist status update เป็น best-effort ตาม contract ที่ทดสอบแล้ว

## โมเดลข้อมูลหลักที่ยืนยัน/ใช้งานอยู่

| Entity/Table | หน้าที่ | สถานะ/ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| app_users | บัญชีผู้ใช้, role, active/inactive, session/security context | มี RLS/session hardening; ต้อง regression ก่อน rollout |
| customers | ข้อมูลลูกค้า/แรงงานหลัก | เป็น master data และฐานของ case worker |
| employers | นายจ้าง/บริษัท | ใช้ร่วมกับเคสและเอกสารนายจ้าง |
| cases | เคสงานเอกสารแรงงาน | มี original case และ disposable test case ใน Staging |
| case_workers | ผูกแรงงานกับเคส, primary/secondary, active/inactive | ใช้ owner-aware worker attribution |
| case_checklist_items | รายการตรวจเอกสารและสถานะ | รองรับ missing/received/reviewing/approved/needs_fix/waived/not_required |
| documents | metadata เอกสารและ owner | owner_type ที่ใช้งาน: customer/case/employer; establishment/payment มีข้อจำกัดเฉพาะ |
| case_documents | ลิงก์เอกสารกับ checklist item | เก็บ linked_owner_type, linked_owner_id, linked_case_worker_id |
| audit_logs | ประวัติการกระทำ | append-only/retention; ห้ามลบระหว่าง cleanup |
| case_payments | ข้อมูล payment/proof | table มี แต่ Stage T12 ยังไม่มี fixture จริง |
| employer_establishments | สถานประกอบการ | บน Staging ล่าสุด table ยัง absent; RPC บางตัวถูก deploy แล้ว — ต้อง Stage 58L |

# ระบบที่ทำแล้ว — Phase 1 / Core CRM

## ลูกค้าและข้อมูลแรงงาน

มีตาราง/รายการลูกค้าและ modal เพิ่ม–แก้ไขลูกค้า

จัดลำดับคอลัมน์ให้ใกล้ Excel งานจริง; ต้องรักษาการเรียงข้อมูลที่ใช้จริง

แก้ปัญหาอัปโหลดรูปหลายรูป/รูปใหญ่ทำให้ modal ค้าง และปรับปุ่มเพิ่มภาพ/บันทึก

แก้ Export Excel ที่เคยแสดงตัวเลขแบบ E+12

มีการจัดกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ สัญชาติ และข้อมูลสถานะพื้นฐาน

ข้อกำหนด UI: เลข 0 ใน user-facing UI ห้ามใช้ฟอนต์ที่มีจุดหรือเส้นเฉียง

หมายเหตุ: สถานะ: CONFIRMED HISTORICAL; ยังต้อง mobile regression, import/export stress test และ production acceptance

## นายจ้าง / บริษัท

มีเมนูและข้อมูลนายจ้าง/บริษัทเป็น master data

ใช้เป็นฐานของเคส เอกสารนายจ้าง และแรงงานในสังกัด

ยังต้องเพิ่ม/ตรวจ profile fields เช่น เอกสารบริษัท ผู้มีอำนาจ สถานประกอบการ/สาขา ประวัติเคส และเอกสารใกล้หมดอายุ

ห้ามเปลี่ยน schema เดิมเพื่อรองรับ Phase 2 โดยไม่ audit production data และ foreign keys

## Import / Export

มีเมนูนำเข้าและการส่งออก Excel/CSV

Export Excel ปัญหา scientific notation ถูกแก้แล้ว

Meta Ads ใช้ CSV import แยกจาก customer import

ยังต้อง stress test ไฟล์ใหญ่, duplicate, invalid rows, rollback และ mobile/desktop regression

## Document Center / คลังเอกสาร / Storage Foundation

มีคลังเอกสารกลางและเอกสารลูกค้า ใช้ต่อกับ customer modal และ LINE document helper

มี metadata, status/note, action counts และ signed URL flow สำหรับเปิดดูไฟล์

Phase 2 นำมาต่อยอดเป็น owner-aware document selector และ checklist linking

ไฟล์จริงต้องเก็บใน Storage; database ห้ามเก็บ base64 เป็นวิธีหลัก

ต้องคง privacy rule: audit/report ห้ามมี storage path, bucket, file_data, base64, signed/public URL, token หรือ credential

## เอกสารจาก LINE และ PDF+Excel Helper

ระบบ PDF+Excel helper / LINE batch ทำเสร็จและใช้งานจริงได้แล้ว

ระบบนี้ถูกกำหนดเป็น FROZEN — ห้ามแตะระหว่างทำงาน Phase 2 หรือ smoke test อื่น

คำเรียก integration ต้องเป็น LINE Messaging API ไม่ใช่ LINE Notify

## ระบบตอกบัตร / Attendance

มีหน้าและ flow ตอกบัตร, attendance summary และพนักงานขาดงาน

เคยทดสอบส่งข้อความเข้า LINE กลุ่มสำเร็จผ่าน LINE Messaging API

ปัจจุบันพักการแจ้งเตือนกลุ่มไว้ก่อน เพื่อควบคุมโควต้าและทดสอบผู้ใช้กลุ่มเล็ก

มี bug ที่เคยพบ: notification รวมแสดง 0 จนเข้าไปหน้า “พนักงานขาดงาน” แล้วจึงแสดงจำนวนจริง

ห้าม refactor attendance ระหว่างทำ Stage เอกสาร เว้นแต่มี bug เฉพาะที่ผู้ใช้อนุมัติ

## Meta Ads Analytics

มีหน้า “วิเคราะห์โฆษณา Meta” แบบ local/manual CSV

รองรับ KPI CTR, CPC, CPM, Frequency, Leads และ executive classification Scale/Hold/Stop/Monitor

มี Executive Report, Copy report, Export .txt/.csv

ไม่มี Meta API จริง ไม่มี token และยังห้ามตีความว่าเป็น live integration

ห้าม deploy/push หรือเพิ่ม API จริงโดยไม่มี Stage ออกแบบ security/token/data mapping แยก

## Login, User Management, Security, RLS และ Audit

มี login UI, app_users, role admin/staff, active/inactive user และ session validation

commit สำคัญ 18b9b85 harden app users RLS and session validation

มี security logs/device nickname/user management foundation และ RPC patterns สำหรับตรวจ identity

แนวทาง delete safety เปลี่ยนเป็น Staff ส่งคำขอลบ → Admin อนุมัติ; Staff ไม่ควรลบ customer/document โดยตรง

ต้องเพิ่ม/ยืนยัน IP/device tracking, new-device/suspicious login detection และลด password sharing ก่อน rollout จริง

Audit ต้องแยก strict กับ best-effort ตามความเสี่ยง; ห้ามลบ audit_logs ใน cleanup ปกติ

หมายเหตุ: สถานะ: foundation มีจริง แต่ delete approval/security logs/device/IP ยังต้อง end-to-end acceptance และ production readiness

## UI/UX และ Mobile

Login และ sidebar/navigation เคย refactor หลายรอบ; โทนหลักเป็นฟ้า/ส้มแบบบริษัท

ระบบควรให้พนักงานรู้สึกง่ายกว่า Excel ไม่ใช้คำเตือนราชการซ้ำทุกจุด

หน้า Phase 2 ควรใช้ชื่อผู้ใช้เข้าใจ เช่น “งานเอกสารแรงงาน” หรือ “ศูนย์งานเอกสารแรงงาน” ไม่ใช้ชื่อ dev “เคสงาน Phase 2”

ยังมี mobile regression บางหน้า เช่น scroll/viewport มองไม่เห็นส่วนล่าง ต้องทดสอบจริงหลายขนาดหน้าจอ

ห้ามเปลี่ยน global font/zero glyph แบบทำให้เลข 0 มีจุดหรือเส้น

# Phase 2 — Product Concept ที่ยืนยันแล้ว

Phase 2 ไม่ใช่ระบบ login เข้า e-WorkPermit แทนพนักงาน ไม่ใช่ bot ยื่นคำขอราชการ และไม่ควรให้ AI กดยื่น ชำระเงิน หรือยืนยัน OTP แทน

Product concept ที่ถูกต้องคือ “CRM รุ่งฟ้า = ศูนย์กลางเตรียมงานก่อนยื่นจริงในระบบราชการ” ระบบช่วยจัดข้อมูล ตรวจเอกสาร สร้าง checklist บันทึกเลขคำขอ ติดตามสถานะ และเก็บหลักฐานหลังพนักงานยื่นจริง

ฐานข้อมูลกลางเดียว: customer/worker/employer/establishment/document

โมดูลเคสแยกจาก master list แต่ใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน

Checklist ถูกสร้างตามประเภทงาน มติ มาตรา แบบฟอร์ม และเงื่อนไข

พนักงานเป็นผู้ตรวจและกดยื่นจริงใน e-WorkPermit

CRM เก็บเลขคำขอ ชำระเงิน วันนัด เอกสารตอบรับ และประวัติหลังยื่น

คำเตือน “ไม่ใช่ระบบราชการ” ควรอยู่ใน help/info จุดเดียว ไม่รบกวนทุก modal

## Workflow กลางของเคสเอกสารแรงงาน

เลือกแรงงาน/นายจ้าง/สถานประกอบการ → เลือกประเภทเคส → ระบบถามข้อมูลสำคัญ → สร้าง checklist ตามมติ/มาตรา/แบบฟอร์ม → ผูกเอกสารจากคลังหรืออัปโหลดเพิ่ม → ตรวจครบ/ขาด/ต้องแก้ → พร้อมยื่น → พนักงานยื่นจริงใน e-WorkPermit → บันทึกเลขคำขอ/สถานะ/ชำระเงิน/วันนัด → เก็บเอกสารตอบรับ → ปิดเคสและเก็บประวัติ

## ประเภทเคสที่วิเคราะห์ไว้

ลงทะเบียนคนต่างด้าวและสถานะบัญชี e-WorkPermit

MOU มาตรา 41 แบบ นจ.2

MOU มาตรา 46 แบบ นจ.2

ส่งมอบ MOU มาตรา 43 แบบ บต.13

แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงาน

แจ้งออก แบบ บต.53

แจ้งไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน / คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน

มาตรา 60 วรรคสอง แบบ บต.32

CI, Passport, Visa, Work Permit และต่ออายุ

รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่พัก, เปลี่ยนนายจ้าง, ต่ออายุ MOU

งานตามมติ ครม. เช่น มติ 11, มติ 24, มติ 2 ธ.ค. และมติในอนาคต

หมายเหตุ: PDF บางไฟล์ชื่อกับหัวข้อภายในคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะแจ้งเข้า/แจ้งออก ต้องตรวจหน้าจอจริงหรือคู่มือฉบับล่าสุดก่อนลง template ถาวร

## Checklist และสถานะงานที่ออกแบบไว้

| กลุ่ม | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| เอกสารแรงงาน | Passport/CI, Visa, Work Permit, รูปถ่าย, ใบรับรองแพทย์, ประกันสุขภาพ |
| เอกสารนายจ้าง | บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หนังสือมอบอำนาจ, ข้อมูลติดต่อ |
| เอกสารบริษัท | หนังสือรับรองบริษัท, ภ.พ.20, ทะเบียนพาณิชย์, ผู้มีอำนาจลงนาม |
| เอกสารเคส | Demand/นจ.2, แบบฟอร์ม, ใบรับคำขอ, เลขคำขอ, หลักฐานชำระเงิน, ใบนัด, เอกสารตอบรับ |
| สถานะ checklist | missing, received, reviewing, approved, needs_fix, waived, not_required |
| สถานะเคส | ร่าง, รอเอกสาร, รอตรวจ, เอกสารไม่ครบ, พร้อมยื่น, ยื่นแล้ว, รอชำระ, รอนัด, ตีกลับ/ต้องแก้, อนุมัติ, ปิดงาน, ยกเลิก |

## ระบบสร้างเอกสารอัตโนมัติ — ทิศทางอนาคต

แนวคิด “กรอกข้อมูลครั้งเดียว → สร้างเอกสารหลายชุด” ทำได้จริงในฐานะ Single Entry Document Generator แต่ต้องทำหลัง case/checklist/template นิ่งแล้ว

ระบบสามารถสร้างเอกสารภายใน แบบร่าง เอกสารประกอบ สัญญาจ้าง หนังสือมอบอำนาจ ใบปะหน้า checklist และชุดเตรียมยื่นได้ แต่ใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบนัด ใบเสร็จ และผลอนุมัติจริงต้องมาจากระบบราชการ

ห้ามโฆษณา/ออกแบบว่าระบบสร้างเอกสารราชการจริงหรือยื่นแทนได้ 100%

คำว่า “ไม่ถึง 5 นาที” ใช้ได้เฉพาะกรณีข้อมูลครบและ template ผ่านการตรวจแล้ว

ต้องมี versioning ของ template, preview, approval และ audit ก่อนใช้จริง

# Stage History — งานที่ทำจริงและหลักฐานสำคัญ

## Commit/Change History ที่ควรรู้

| Commit | ความหมาย |
| --- | --- |
| 54680ec | Add staging-only seed script for owner-aware document tests — HEAD ล่าสุดที่ยืนยัน |
| e9e6028 | Add strict audit logging to case document unlink |
| 850117a | Make payment checklist items guidance-only in document selector |
| 504694f | Add owner-aware checklist document selector |
| 7475efe | Add case document owner link migration draft |
| 18b9b85 | Harden app users RLS and session validation |
| 35bf251 | Refactor CRM login warm theme and language |
| 5d9dbe | Refactor CRM sidebar navigation grouping |
| 6929bb3 | Refactor customer table column order |
| fbf542cc | Refactor customer modal and fix document upload save |
| c7de1e9 / d7cc639 / 1e266ec | Meta Ads dashboard / CSV import / executive report builder |

หมายเหตุ: เอกสาร handoff รุ่นเก่าเคยระบุ 13e00ee เป็น latest commit; ค่านี้ถูก supersede โดย current verified HEAD 54680ec และห้ามใช้เป็นสถานะปัจจุบัน

## Stage 58K-C Runtime Smoke — Final Matrix

| Test | Scenario | ผลสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Primary worker owner-aware link | Runtime full-cycle PASS | worker owner=1, case_worker=1 |
| T2 | Secondary worker / Name List | Runtime full-cycle PASS | worker owner=2, case_worker=3 |
| T3 | Case-owned document | Runtime full-cycle PASS | case owner=1, case_worker=null |
| T4 | Employer-owned document | Runtime full-cycle PASS | ทดสอบบน disposable case id=2 |
| T5 | Internal document | Runtime full-cycle PASS | internal owner=1, item17 |
| T6 | Duplicate / Idempotent link | Runtime PASS | re-link คืน already_linked=true, combo คง 1 |
| T7 | Unrelated document rejection | UI guard runtime-observed + backend static verified | ไม่มี negative live RPC probe |
| T8 | Inactive / non-member worker rejection | Static/UI-protected | negative SQL probe ถูก permission 42501 ก่อน function body; ไม่ใช่ live business-guard PASS |
| T9 | Dedicated unlink + strict audit | Runtime PASS | source document คงอยู่, unlink audit strict |
| T10 | Audit privacy scrub | READ-ONLY PASS | forbidden hits=0 |
| T11 | Row count/original case invariant | READ-ONLY PASS | fixture/invariants ไม่ drift |
| T12 | Payment proof | Code contract verified; UI runtime not testable; fixture not ready | Classification B+C |
| T13 | Establishment rejection | Intentionally unsupported; static verification PASS | Classification D, owner_link_not_supported |

หมายเหตุ: หมายเลขในแผนเก่าเคยวาง T4 Internal / T5 Employer แต่ execution จริงสลับหมายเลขกัน; coverage ครบทั้งสอง owner type แล้ว ไม่ต้องย้อนเทสซ้ำ

## Stage 58K-C Cleanup

ลบเฉพาะ documents source=TEST_58K_SEED จำนวน 5 รายการตาม allowlist

ก่อนลบยืนยัน seed_links=0, case_payments refs=0, non-seed documents=0

Claude Code connector เป็น read-only จึงให้ผู้ใช้รัน transactional SQL ใน Supabase Staging SQL Editor

ผลหลัง cleanup: seed_docs=0, documents total=0, seed_links=0, total case_documents=0, case_payments=0

audit_total คง 131 ตาม retention; customer/employer/case/case_worker/checklist ไม่ถูกแตะ

Production untouched, working tree clean

# สถานะ Git / DB ล่าสุด — CONFIRMED CURRENT

| กลุ่ม | ค่าล่าสุด |
| --- | --- |
| Repo / Branch / HEAD | D:\dev\claude ¦ feature-attendance ¦ 54680ec |
| Git | working tree clean; origin เคยยืนยัน up to date |
| Staging HTML | rungfar_crm_17.STAGING.local.html; Production ref occurrences=0 |
| Staging ref | bzwtknqvhvdmatangzqf |
| Production | magwqolbjmwymqxelizl — untouched |
| seed_docs / documents total | 0 / 0 |
| seed_links / total case_documents | 0 / 0 |
| case_payments | 0 |
| audit_total | 131, id range 73–203, retained |
| Original case | id=1, CASE-20260709-000001, draft, customer_id=1, employer_id=null |
| Case workers | 2 active; primary customer 1, secondary customer 2; มี historical inactive row ของ customer 2 |
| Checklist | 17 items; missing/received/approved=13/4/0 |
| Key items | item5 missing, item6 missing, item13 payment_receipt missing, item17 submit_result_note received with 0 active links |
| Synthetic entities | customers 1–4 active; employer id=2 active; disposable case id=2 cancelled |
| Establishment | public.employer_establishments absent on Staging |

หมายเหตุ: ค่าชุดนี้เป็น Staging fixture snapshot หลัง cleanup ไม่ใช่ข้อมูล Production และต้องยืนยันใหม่ก่อน Stage ถัดไป

# Known Product Gaps / Residues

| รหัส | Gap | ผลกระทบ | แนวทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Unlink ไม่ auto-revert received→missing | item อาจเป็น received ทั้งที่ไม่มี active link | ตัดสิน product rule แล้วทำ migration/UI ให้สอดคล้องใน Stage แยก |
| G2 | Reset เป็น missing เก็บ checked_by_code / checked_at เดิม | เกิด stale attribution marker | ตัดสินว่าจะล้างเมื่อ reset หรือแสดงเป็น historical marker |
| G3 | UI chip: ผ่าน=approved, ขาด=missing, ลิงก์=linked docs; received ไม่มี chip บนสรุป | ผู้ใช้สับสน received กับ passed | ปรับ wording/summary หลัง product decision |
| G4 | checklist.update audit best-effort แต่ link/unlink strict | ความสม่ำเสมอของ audit ต่างกัน | review risk แล้วกำหนด contract ชัดเจน |
| R1 | item17 คง checked_by/checked_at หลัง full-cycle reset | instance ของ G2 | บันทึกเป็น residue ห้ามลืม |
| F1 | Payment-specific fixture/UI stage ยังไม่ทำ | T12 ยังไม่ runtime testable | สร้าง case_payments + proof flow และทดสอบ app_save_case_payment |
| F2 / 58L | RPC สถานประกอบการ deploy แต่ table employer_establishments absent | write RPC อาจ fail relation missing | ทำ schema reconciliation stage แยกก่อนใช้ |
| N1 | Attendance notification summary เคยแสดง 0 จนเข้า subpage | ข้อมูลแจ้งเตือนอาจ stale | regression test notification aggregation |
| M1 | Mobile viewport/scroll บางหน้า | ผู้ใช้มือถือมองไม่เห็นส่วนล่าง | ทดสอบหลายขนาดและแก้เฉพาะจุด |
| S1 | Security/device/IP/delete approval ยังไม่ผ่าน rollout acceptance | เสี่ยง password sharing/ลบข้อมูลผิด | จบ production-readiness gate ก่อนผู้ใช้ 12 คน |

# สิ่งที่ยังไม่ทำ / ยังไม่ถือว่าเสร็จ

Payment proof runtime stage ที่ใช้ case_payments fixture และ app_save_case_payment/proof จริง

Stage 58L Establishment Schema Reconciliation: apply/reconcile employer_establishments และ RPC ที่เกี่ยวข้องบน Staging ก่อน Production

Product decision + code สำหรับ G1–G4 โดยห้ามแอบแก้ระหว่าง smoke test

Delete request/approval end-to-end acceptance: Staff ขออนุมัติ, Admin อนุมัติ, audit/restore/error states

Security log, IP/device, suspicious/new device detection และการลด password sharing

Dashboard งานต้องทำและ notification aggregation regression

Expiry drilldown/alerts เช่น Passport, Visa, Work Permit, 90 วัน และสถานะใกล้หมดอายุ

Import/export stress test และ data validation/rollback

Mobile/desktop regression ทั้งระบบ

คู่มือผู้ใช้ฉบับสั้นและ training flow

Pilot 2–3 ผู้ใช้ และ rollout 12 ผู้ใช้

Checklist templates จาก PDF จริงครบทุกประเภท พร้อม versioning และ validation

e-WorkPermit tracking, reports, document generator, portal/PWA, OCR/AI

Production Smoke — ยังไม่เริ่ม และต้องมีแผน subset แยกหลัง Staging ผ่านพร้อมอนุมัติใหม่

# ข้อห้ามและ Safety Rules

ห้ามใช้ path เก่า OneDrive ไม่ว่าเครื่องใด

ห้ามแตะ Production หาก prompt ไม่ระบุอนุมัติชัดเจนและไม่มี environment fingerprint

ห้าม commit, push หรือ deploy ก่อนผู้ใช้ทดสอบและอนุมัติ

ห้าม run SQL จากการเดา; ต้องอ่าน migration/function/signature จริงก่อน

ห้าม drop/rollback/raw-delete production tables หรือข้อมูลจริง

Staff ห้ามลบ customer/document โดยตรง; ใช้ delete request → Admin approval

ห้ามแก้ระบบ PDF+Excel helper/LINE batch ที่ freeze

ห้ามแก้ Product Gap ระหว่าง smoke test ที่มี scope อื่น

ห้ามใช้ Claude Code และ Codex แก้ branch เดียวกันพร้อมกัน

ห้ามส่ง storage_path, file_data, base64, bucket, permanent signed/public URL, token, key หรือ credential ใน audit/report/UI

ห้ามเรียก LINE integration ว่า LINE Notify; ใช้ LINE Messaging API

ห้ามให้ AI login/gดยื่น/จ่ายเงิน/OTP ใน e-WorkPermit แทนพนักงาน

ห้ามสร้างเอกสารราชการปลอมหรือแสดงว่า CRM คือระบบราชการ

ห้ามใช้เลข Stage/T-number จากความจำ; ต้องอ่าน TEST_PLAN/plan file

ถ้า CURRENT_STATE_LOCK หรือ Git/DB ไม่ตรง expected ให้ HARD STOP ไม่ด้นต่อ

# Roadmap หลักของโครงการ

Roadmap ต้องแยก “Business Phase” ออกจาก “Technical Stage” เพื่อไม่ให้สับสนกับเลข Stage ทดสอบ เช่น 58K-C หรือ T1–T13

## Business Phase

| Phase | เป้าหมาย | Exit Criteria |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Core CRM / Production Readiness | Master data, customer/employer, documents, alerts, security, permissions, delete approval, audit, import/export, mobile/desktop, manual | ระบบครบและเสถียร → pilot 2–3 คน → rollout 12 คน |
| Phase 2 — Labor Document Case Hub | Case management, checklist rules, document linking, payments, appointments, e-WorkPermit tracking, PDF-based templates | พนักงานเตรียม/ตรวจ/ติดตามเคสได้ครบ โดยยื่นจริงเองในระบบราชการ |
| Phase 3 — Portal & Automation | Customer upload portal/PWA, document generator, OCR/AI Assist, automation | ลดงานพิมพ์ซ้ำและรับเอกสารได้สะดวก โดยยังมี human approval |

## Technical Product Stages

| Stage | ขอบเขต | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Stage 0 | ทำ Phase 1 ให้เสถียรและ production-ready | ยังมี backlog |
| Stage 1 | Document Vault / Storage Foundation | ฐานมีแล้ว; ต้อง harden/scale |
| Stage 2 | Worker/Employer Profile Upgrade | ยังต้องเติม fields/UX |
| Stage 3 | Basic Case Management | foundation ทำไปบางส่วน |
| Stage 4 | Checklist Templates ตาม PDF | foundation + smoke ทำแล้วบางส่วน; content ยังไม่ครบ |
| Stage 5 | e-WorkPermit Tracking | planned |
| Stage 6 | Reports / Dashboard | planned/บาง dashboard มีอยู่ |
| Stage 7 | Document Generator | planned หลัง template นิ่ง |
| Stage 8 | Customer Upload Portal / PWA | deferred |
| Stage 9 | OCR / AI Assist | deferred หลัง data model/permissions นิ่ง |

## ลำดับงานแนะนำหลัง Handoff

Step A: สร้างเอกสาร Source of Truth ทั้งชุดและ commit หลังตรวจ — PROJECT_MASTER_HANDOFF, AGENTS, CURRENT_STATE_LOCK, ROADMAP, TEST_PLAN, DECISIONS_LOG

Step B: เลือก immediate technical gate เพียงหนึ่งรายการ: F1 Payment Stage หรือ F2/58L Establishment Reconciliation

Step C: กลับมาปิด Phase 1 production-readiness backlog: delete/security/audit/alerts/mobile/import-export/manual

Step D: pilot 2–3 คน แล้วเก็บ bug/feedback

Step E: แก้และ rollout 12 คน

Step F: เดิน Phase 2 checklist content/workflow จาก PDF และงานจริงแบบ Stage ต่อ Stage

Step G: Production Smoke ทำหลัง Staging ทุก gate ผ่านและมีแผน subset แยกเท่านั้น

# วิธีสั่ง Claude Code / Codex ให้ไม่หลุดทิศ

## กฎก่อนเริ่มทุกคำสั่ง

1. อ่าน AGENTS.md 2. อ่าน PROJECT_MASTER_HANDOFF.md 3. อ่าน CURRENT_STATE_LOCK.md 4. อ่าน ROADMAP.md และ TEST_PLAN.md เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. รัน Git pre-flight 6. ตรวจ environment/project ref 7. ตรวจ DB baseline แบบ READ-ONLY 8. ถ้าค่าไม่ตรงให้ HARD STOP

## รูปแบบ Prompt มาตรฐาน

ชื่อ Stage: <ชื่อเดียวที่ชัดเจน> Objective: <ผลที่ต้องพิสูจน์/แก้> Environment: STAGING ONLY หรือ LOCAL ONLY Mode: READ-ONLY / OPERATOR-ASSISTED / WRITE+VERIFY Scope files/tables/functions: <ระบุ allowlist> Out of scope: <สิ่งที่ห้ามแตะ> Current STATE LOCK: <ค่าที่ต้องตรง> Steps: 1) Git/environment pre-check 2) Code/DB contract inspection 3) PRE-ACTION READY REPORT 4) หยุดรอผู้ใช้กด UI หรืออนุมัติ mutation 5) SELECT-only post-action verification 6) Audit/privacy/invariant verification 7) Cleanup/restore เมื่ออยู่ในแผน 8) Final report + stop Hard Stops: <รายการ error/state mismatch> Commit/Push: PROHIBITED until user approval

## Operator-Assisted Protocol

Claude Code ตรวจและ monitor; ผู้ใช้กด UI ที่เปลี่ยนข้อมูลเอง

ก่อนคลิกต้องมี PRE-ACTION READY REPORT พร้อม exact path, payload และ expected result

หลังผู้ใช้แจ้งว่าคลิกสำเร็จ ให้ Claude Codeทำ SELECT-only verification ก่อนเริ่ม step ถัดไป

ห้าม Claude เรียก RPC แทนเมื่อ Stage กำหนด operator-assisted

หนึ่ง action ต่อหนึ่ง verification; ห้ามกดรวดเดียวหลายครั้ง

ถ้า toast/error/สถานะไม่ตรง ให้หยุดและรายงานข้อความเต็ม

## Write/Mutation Protocol

ต้องระบุ environment, allowlist และ rollback/transaction strategy ก่อน write

Migration/SQL ต้อง audit signature, grants, RLS, ownership, FK และ production impact

หลัง write ต้องตรวจ Expected vs Actual, row count, audit, privacy, non-target rows และ working tree

ห้ามแก้ไฟล์เพิ่มเพื่อ “ให้ test ผ่าน” ระหว่าง smoke test; บันทึก gap แล้วแยก Stage

## Commit/Push Protocol

cd /d/dev/claude git status --short --branch git diff --check git diff -- <files in scope> # หลังผู้ใช้ตรวจผ่านและอนุมัติเท่านั้น git add <allowlisted files> git commit -m "<clear stage message>" git status --short --branch git log --oneline --decorate -5 git push origin feature-attendance git status

หมายเหตุ: ก่อน commit ต้องสรุปไฟล์ที่จะ add, สิ่งที่เปลี่ยน, test ที่ผ่าน และสิ่งที่ยังไม่ผ่านให้ผู้ใช้เห็นก่อน

## รูปแบบรายงานที่ต้องการจาก Claude Code

Environment / Git — pwd, branch, HEAD, tree, refs

Baseline Expected vs Actual

Code/DB contract พร้อม file/function/line refs

Exact UI path หรือ exact SQL scope

Mutation result และจำนวนแถว

Post-action SELECT-only verification

Audit + privacy scan

Guard invariants / non-target rows

Known gaps ที่พบ แต่ไม่แก้แทรก

Final STATE LOCK

Verdict: PASS / PARTIAL / HARD STOP

หยุดรอคำสั่ง ไม่เริ่ม Stage ถัดไปเอง

## วิธีเริ่มทำงานบนคอมเครื่องใหม่

ตรวจว่า local staging HTML มีอยู่และเป็นไฟล์ล่าสุด

ตรวจ checksum/size/modified time เมื่อคัดลอกไฟล์นอก Git

ตรวจ Staging ref ในไฟล์และ Production ref count=0

ห้ามเริ่มจาก backup folder แล้วแก้ต่อโดยไม่ sync กับ repo หลัก

cd /d/dev/claude git fetch origin git switch feature-attendance git pull --ff-only origin feature-attendance git status --short --branch git diff --check git log --oneline --decorate -10

# Prompt เปิดแชทใหม่

นี่คือแชทควบคุมโครงการ RUNGFA CRM ใหม่ ก่อนตอบหรือวางแผนงานใด ๆ ให้: 1. อ่าน PROJECT_MASTER_HANDOFF.md 2. อ่าน CURRENT_STATE_LOCK.md 3. อ่าน ROADMAP.md 4. อ่าน TEST_PLAN.md 5. อ่าน DECISIONS_LOG.md 6. สรุปสถานะปัจจุบัน สิ่งที่เสร็จ สิ่งที่ค้าง และข้อห้าม 7. ห้ามเสนอแก้ code หรือเริ่ม Stage ใหม่จนกว่าฉันจะยืนยันว่าความเข้าใจตรงกัน รูปแบบการทำงาน: - Chat/Work ใช้วิเคราะห์ วางแผน และคุมงาน - Claude Code/Codex ใช้ลงมือเขียนและทดสอบ - เอกสารใน Project/Repo เป็น Source of Truth - ห้ามอาศัยความจำหรือเดาหมายเลข Stage - ตอบภาษาไทยแบบตรงไปตรงมาและทำ prompt ให้คัดลอกได้

# Checklist สำหรับอัปเดต Handoff หลังจบแต่ละ Stage

อัปเดต CURRENT_STATE_LOCK ทุกครั้งที่ HEAD/DB baseline เปลี่ยน

อัปเดต TEST_PLAN ด้วยผลจริง Expected vs Actual

อัปเดต DECISIONS_LOG เมื่อมี product/security decision

อัปเดต ROADMAP เมื่อ Stage ปิดหรือเปลี่ยนลำดับ

อัปเดต PROJECT_MASTER_HANDOFF เฉพาะเมื่อสถาปัตยกรรม/ขอบเขตใหญ่เปลี่ยน ไม่แก้ทุก action

commit เอกสารพร้อม code หรือเป็น documentation checkpoint หลังผู้ใช้อนุมัติ

อย่าเก็บ secret, token, service role key, PII หรือ URL signed ในเอกสาร

# แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบ Handoff ฉบับนี้

ประวัติแชทควบคุมโครงการและรายงาน Stage 58K-C T1–T13

CRM_Phase1_Technical_Security_Handoff.md/.txt

Phase 2 Product Workflow Handoff

Phase 2 Handoff Summary และการวิเคราะห์คู่มือ e-WorkPermit

รายงาน Git/DB/cleanup ล่าสุด ณ 13 กรกฎาคม 2026

หมายเหตุ: เมื่อข้อมูลเก่าขัดกับค่าล่าสุด ให้ใช้ CURRENT Git/DB และ STATE LOCK ล่าสุดเป็นหลัก

# Final Handoff Verdict

โครงการพร้อมย้ายไปแชทใหม่ในเชิงบริบทแล้ว เมื่อแชทใหม่ได้รับไฟล์นี้และไฟล์ Source of Truth ที่จะสร้างในขั้นถัดไป

Stage 58K-C ปิดครบและ cleanup สำเร็จแล้ว ไม่ต้องย้อน T1–T13 ซ้ำ การทำงานถัดไปต้องเริ่มจากการสร้างไฟล์ AGENTS.md, CURRENT_STATE_LOCK.md, ROADMAP.md, TEST_PLAN.md และ DECISIONS_LOG.md จาก Handoff นี้ จากนั้นจึงเลือก Stage ใหม่โดยผู้ใช้อนุมัติ

| หัวข้อ | Verdict |
| --- | --- |
| Master Handoff | READY |
| Stage 58K-C | COMPLETE |
| Staging cleanup | COMPLETE |
| Production Smoke | NOT STARTED |
| Next execution stage | NOT SELECTED — ต้องให้ผู้ใช้เลือก |
| New chat migration | READY AFTER FILE UPLOAD / PROJECT SETUP |

— END OF PROJECT MASTER HANDOFF v1.0 —